SDACS 특허 패키지 v3.0 — 완료 보고

Swarm Drone Airspace Control System ¦ 2026-04-21 ¦ 10개 파일 완성

발명자 선우 ¦ sun475300@naver.com ¦ 010-9058-3745

1. 실행 요약 (Executive Summary)

본 패키지는 SDACS 특허 출원을 위한 모든 내부 자료를 포함합니다. 발명신고서 v3부터 교수 브리핑 슬라이드, 몬테카를로 검증 엑셀, 출원 로드맵·예산, 체크리스트·FAQ까지 총 10개 문서가 E:\SDACS_특허_패키지_v3\ 아래에 배치되어 있습니다.

핵심 성과

• 발명신고서 v3 — 변경이력·9번 실시예·5장 도면 목록 포함, 기존 대비 대폭 보강

• 청구범위 초안 — 독립항 3(System/Method/Medium) + 종속항 12 = 15개

• 요약서/대표도 — 한국어 700자 + 영어 150 words 병기

• 선행기술조사 — 8건 이상 교차검색·대비표

• Monte-Carlo 검증 — 38,400 runs · 97.8% 해소율 · PASS 전항목

• 교수 브리핑 — 1페이지 요약 + 11슬라이드 PPT

• 출원 로드맵 — KR→PCT→4개국 5개년 일정·비용 · 총 ₩48–62M

• 체크리스트·FAQ — 출원 전 26개 점검항목 + 12개 Q&A

2. 파일 인덱스 (Package Contents)

| # | 파일명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 01 | SDACS_발명신고서_v3.docx | 메인 발명신고서 (변경이력·§9 실시예·§10 도면목록) |
| 02 | SDACS_Draft_Patent_Claims.docx | 청구범위 초안 (독립항 3 + 종속항 12) |
| 03 | SDACS_Abstract_Representative_Figure.docx | 요약서·대표도 (KR 700자 / EN 150w) |
| 04 | SDACS_Prior_Art_Search_Report.docx | 선행기술조사 보고서 (8건+ 대비표) |
| 05 | SDACS_System_Diagrams.html | Mermaid.js 시스템 도면 (Fig.1–5 + FSM) |
| 06 | SDACS_MonteCarlo_Summary.xlsx | MC 검증 데이터 (7시트·차트 내장) |
| 07 | SDACS_Professor_Briefing_1pager.docx | 1페이지 교수 브리핑 요약 |
| 08 | SDACS_Professor_Briefing.pptx | 교수 검토용 11슬라이드 프리젠테이션 |
| 09 | SDACS_Filing_Roadmap_Budget.xlsx | 출원 로드맵·예산 (6시트·차트 내장) |
| 10 | SDACS_Checklist_FAQ.docx | 출원 전 체크리스트 + FAQ 12개 |

3. 다음 단계 (Next Big Work)

현재 패키지가 완성되었으므로 다음 네 갈래 중 우선 진행할 트랙을 교수님과 함께 결정해 주십시오.

A. 변리사 사무소 선정 (2주)

• 국내 5대 특허법인(김앤장·리앤목·광장·세창·AIP) 수임료 RFQ 3곳 수령

• 수임료·국제 네트워크·드론/AI 특허 실적 비교표 작성

• NDA 포함 계약서 검토 후 1곳 선정

B. 발명신고서 최종 리뷰 & KR 출원 (4주)

• v3를 변리사와 3-round 리뷰하여 v4 (최종) 작성

• 청구항 재조정 — 종속항 12 → 8 (핵심만) + 확장특허 분할 준비

• 도면 Fig.1–5를 특허청 제출용 포맷(BMP/PDF, 선도)으로 재작성

• KR 전자출원 (KIPRIS 계정) — 5월 말 목표

C. 연구 보강 — 추가 데이터 & 논문 준비 (6주)

• 서울·부산 이외 5개 광역시 시뮬레이션 추가 (현 63→128 시나리오)

• 실환경 테스트베드 (하드웨어 드론 3대) 데이터 수집

• KCI 투고용 논문 초안 (출원 후 공개 원칙) — 한국로봇학회지 대상

D. 특허 포트폴리오 분할·확장 (독립 트랙)

• 확장특허 #1: 풍속 적응 히스테리시스 전용 (하드웨어 구현 중심)

• 확장특허 #2: WebGPU compute shader 자료구조 (uniform-grid + workgroup)

• 확장특허 #3: Dynamic Geofence TTL 스케줄러 (L2 정책 엔진)

• 분할 출원으로 권리망(patent thicket) 구축

4. 공유·배포 메모

KakaoTalk '나에게 보내기' 링크 발송은 본 실행 환경에서 도구로 지원되지 않아 아래 대체 수단으로 배포 부탁드립니다.

① 파일 위치 : E:\SDACS_특허_패키지_v3\  (본 컴퓨터의 바탕화면/워크스페이스 폴더)

② 카카오톡 전송 : Windows 탐색기에서 폴더 열고 드래그앤드롭 → 나에게 보내기

③ 이메일 백업   : sun475300@naver.com 으로 전체 폴더 zip 첨부 권장

④ 클라우드 백업 : Google Drive / OneDrive — 버전관리(v3) 폴더 생성 권장

5. 다음 작업 세션 체크포인트

본 메모 이후 자동화 루프가 계속 돌아갈 때의 다음 수행 우선순위를 정리합니다.

1. 발명신고서 v3 → v4 리뷰 (변리사 피드백 가정, 청구범위 축약)

2. 도면 Fig.1~5를 SVG/PDF 제출용 포맷으로 재생성

3. 확장특허 #1~#3 스켈레톤(발명신고서 초안) 생성

4. 논문 v1 Outline (IEEE ICRA 또는 KCI) 작성

5. 예상 Office Action 답변서 3종(신규성·진보성·기재요건) 초안